ДОГОВОР

Место:  г. Чухлома, Костромской  области                                                 Дата:_____________

Гражданин  Российской Федерации  ИП Токин  Николай  Николаевич,  ИНН 442900385106, паспорт: 34 00 № ______, выдан ОВД Чухломского  района Костромской области , 16.02.2001г., проживающий по  адресу: Костромская область, г. Чухлома, ул.Свердлва, д.19, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик»  с одной стороны и

Именуемый в дальнейшем «Заказчик»   с другой стороны, а вместе именуемы Стороны  заключили настоящий договор о ниже следующим:

1.Предмет договора:

  - «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство своими силами выполнить  комплекс работ:

По адресу:

  - «Подрядчик» обязуется выполнить  все работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, собственными  силами  и средствами.

Сумма договора составляет:

  - «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат  в установленном порядке  и уплатить обусловленную  договором цену.

  - Если  в ходе выполнения настоящего Договора  будет  выявлена необходимость проведения дополнительных  работ, выходящих  за рамки  предмета Договора и обусловленных  дополнительным письменным  указанием «Заказчика», то стоимость  этих  работ  оформляется дополнительным  соглашением,  а их  сроки  - графиком выполнения работ.

«Заказчик»:                                                                                                      «Подрядчик»:

2. Сумма договора и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость  полного комплекта сруба, а так же всего  комплекса строительных  работ, указанных  в п.1.  настоящего Договора  составляет:

2.2.  Оплата производиться наличными  денежными  средствами   в три  этапа.

Первый этап:  «Заказчик»  выплачивает  «Подрядчику»  аванс в размере от 1 % от суммы указанной  в п.2.1. настоящего  Договора т.е.:

В момент  подписания настоящего  Договора.

Второй этап: «Заказчик»  выплачивает  «Подрядчику»  денежную  сумму в размере:

После доставки  всех  строительных  материалов  и сруба на участок   «Заказчика»  в соответствии с п.1.1. настоящего  Договора.

Третий этап: По  окончании всех строительных  работ и возведению  готового строения, подписания Акта  сдачи  -  приемки  выполненных  работ, «Заказчик» выплачивает  «Подрядчику» остаток суммы, указанной в п.2.1. настоящего  Договора  в размере:

2.3. О точной дате поставки полного комплекта сруба «Заказчик « должен  быть  извещен  «Подрядчиком»  не  менее  чем за одни сутки.

2.4. Общая стоимость  сруба, а  так же всех  строительных  работ  и стройматериалов на период  действия настоящего  Договора, указанная в п.2.1. настоящего  Договора является фиксированной  и изменению  не  подлежит.

3. Обеспечение материалами и оборудованием.

3.1. «Подрядчик» принимает  на себя обязательство  по  обеспечению  выполнения работ ресурсами и строительными  механизмами, необходимыми  для  выполнения работ  по  настоящему Договору.

3.2. «Заказчик», указывает  место  строительства.

4.Обязательства подрядчика.

Для выполнения работ  по настоящему Договору:

4.1. «Подрядчик» обязуется  обеспечить:

4.1.1. Готовность  выполняемых  работ  в сроки  не  позднее__________________

предусмотренные  Договором  и Приложениями  к нему.

4.1.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных  при  приемке работ за свой счет  и  в разумные сроки.

4.1.3. Выполнение работ  в соответствии  с рабочей документацией, согласованной с «Заказчиком».

4.2. «Подрядчик» обязан:

4.2.1. При полном завершении работ  за один  день  известить  об  этом «Заказчика».

4.2.2.Немедленно  известить  «Заказчика» и до  получения от него  указаний  «Подрядчик» обязуется    приостановить  работы при обнаружении:

- не  зависящих  от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих  годности  или прочности  результатов выполняемой работы, либо создающих  невозможность ее завершения в срок;

- возможных  неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его  указаний о  способе исполнения работы.

«Заказчик»:                                                                                                                  «Подрядчик»:

4.2.3. Исполнять  полученный в ходе строительства письменные указания «Заказчика», если  такие указания  не противоречат  условиям  настоящего  Договора  и не представляют  собой вмешательства в оперативно – хозяйственную  деятельность «Подрядчика».

4.2.4. Выполнить  в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  в других  статьях настоящего  Договора.

5. Обязательства  заказчика.

Для реализации настоящего  Договора «Заказчик» обязуется:

5.1. По  возможности, обеспечить «Подрядчика» бытовым помещением  для проживания рабочих.

5.2.Обеспечить «Подрядчику» и его работникам беспрепятственный доступ  (проезд)  у месту выполнения работ,  также беспрепятственный провоз  материалов, оборудования, техники  и  других  средств  механизации  для выполнения работ, а в случае невозможности  выполнить  это обязательство , возместить «Подрядчику» возможные дополнительные расходы, понесенные им  при  устранении возникших  препятствий (получение пропусков, организацию  временных   подъездных  путей для грузового транспорта, выполнение ручного  переноса материалов и  оборудования из   -  за отсутствия подъездных  путей и т.п.).

5.3.Не вмешиваться  в оперативно – хозяйственную деятельность  «Подрядчика» при выполнении настоящего  договора  (ст. 748 ГК РФ) и не привлекать рабочих  «Подрядчика» для  выполнения каких – либо  работ на стройплощадке вне рамок настоящего договора и во  время его  действия.

5.4. Выполнить  в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  в других  статьях настоящего  Договора.

6.Сроки выполнения работ , окончательный расчет  и гарантийные обязательства.

6.1. «Подрядчик» выполняет работы поэтапно  и в сроки, указанные в настоящем договоре.

6.2. Датой начала действия настоящего  Договора, считается дата  поступления первоначального  взноса.

Датой окончания работ считается дата подписания акта сдачи – приемки выполненных  работ. Окончательный  расчет  за проделанные «Подрядчиком» работы  производиться при  подписании акта сдачи  - приемки.

6.3. В случае если  в ходе выполнения работ возникает  необходимость  внести  отдельные изменения в сроки  выполнения работ, то  такие изменения должны совершаться  по  соглашению  сторон  и оформляться Дополнительным соглашением  к Договору.

«Подрядчик»  имеет  бесспорное право на продление сроков строительства в следующих  случаях:

-  в случае не выполнения «Заказчиком» своих  обязательств, предусмотренных  настоящим Договором, повлекших за собой задержку  в выполнении работ  «Подрядчиком»;

-   в случае если  другие работы, проводимые другими лицами  и не входящие в обязательства «Подрядчика», задерживают      выполнение обязательств  «Подрядчиком».

6.4.  Гарантийный срок обслуживания на выполнение «Подрядчиком» работы  на объекте составляет  1 (один) год, при  условии правильной эксплуатации объекта  и  не внесения   изменений  в конструкцию  дома.

7.Производство  работ.

7.1. О наличие  дефектов  и недостатков, выявленных  в ходе выполнения работ    «Заказчик»  уведомляет  «Подрядчика»   в  кратчайшие   сроки,    с возможностью   урегулирования данных   вопросов   в  устной   форме.

7.2. Если «Подрядчик»  в течение срока, указанного  в акте обнаружения дефектов, не устранит  дефекты  и недоделки в выполненных  работах,  то  «Заказчик»  вправе устранить  дефекты  и недоделки  своими силами  или  силами  другого лица, с отнесением всех  фактических  затрат  на счет  «Подрядчика».

«Заказчик»:                                                                                                               «Подрядчик»:

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны  освобождаются  от ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если оно явилось следствием,  природных  явлений,  военных действий и прочих  обстоятельств  непреодолимой силы   и если  эти обстоятельства непосредственно  повлияли на исполнение настоящего  Договора, в соответствии  с законодательством Российской Федерации связанным с обстоятельством непреодолимой силы.

Срок исполнения обязательств по  настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а так же  последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если  обстоятельства  непреодолимой силы или их  последствия  будут длиться более трех  месяцев, то «Подрядчик»  и «Заказчик» обсудят, какие меры следует  принять для продолжения строительства.

Если  стороны не  смогут договориться  в течение  двух  месяцев, тогда любая из  сторон  вправе потребовать  расторжения Договора.

9. Порядок  оплаты работ и взаиморасчеты.

9.1. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных   в статье 2 настоящего  Договора, сроки выполнения работ  увеличиваются  на срок, на который произошла задержка  финансирования работ.

9.2.  случае внесения изменений в проектную  документацию   в процессе строительства  или при выполнении «Подрядчиком»  дополнительных  работ, оговоренных  дополнительным  письменным соглашением, «Заказчик»  оплачивает  выполненные работы по дополнительным  согласованным  сметам.

10.Распределение рисков.

10.1. В случае  гибели  или  повреждения результатов выполненных  работ   до  их  приемки «Заказчиком»   вследствие исполнения ошибочных  указаний «Заказчика», «Подрядчик»  в праве требовать  оплаты всей предусмотренной сметой стоимости  работ  при условии, что  им  были  выполнены все обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

11. Расторжение договора.

11.1. «Заказчик» вправе потребовать  расторжения Договора у «Подрядчика»  в следующих  случаях:

- задержка «Подрядчиком»  начала выполнения работ  более чем на 30 (тридцать) рабочих   дней  по  причинам, не  зависящим  от  «Заказчика»;

- задержка «Подрядчиком» хода выполнения работ   по  его  вине, когда срок окончания работ,   установленный в договоре  увеличивается более чем  на (30  тридцать) рабочих  дней, если это  не  связано  с неисполнением «Заказчиком» своих  обязательств;

-  нарушение «Подрядчиком»  условий Договора, ведущих  к снижению  качества работ.

11.2. «Подрядчик» в праве потребовать  расторжения Договора в следующих  случаях:

- при остановке «Заказчиком» выполнения  работ  по  причинам,  не зависящим  от «подрядчика» на  срок, превышающий 10  (десять) рабочих  дней;

- утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего  финансирования строительства.

11.3. При расторжении Договора по  совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенные работы передаются «Заказчику», который оплачивает  «Подрядчику» стоимость  выполненных  работ в объеме, определенном ими совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно  положениям  настоящей статьи, направляет  письменное уведомление другой стороне не  менее  чем за 10  (десять) дней.

«Заказчик»:                                                                                                                    «Подрядчик»:

12.Особые условия.

12.1. После подписания настоящего  Договора и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью  настоящего  договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.3. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают  из  настоящего  Договора , должна быть письменно  подтверждена обеими сторонами  в форме дополнений или изменений  к настоящему Договору.

12.4. Во  всем остальном, что  не  предусмотрено  настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ.

12.5.Все  дополнения к настоящему Договору  подписанные обеими сторонами являются его  неотъемлемой частью.

12.6. Все  споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае если  стороны не  придут  к соглашению, спор  подлежит  рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.Вступление договора в силу и прекращение срока его  действия.

13.1. Настоящий договор  вступает  в силу с момента его  подписания сторонами и прекращается надлежащим исполнением обязательств.

13.2. Договор  составлен  в двух  экземплярах, имеющих  одинаковую  юридическую  силу, по  одному для каждой из  сторон.

14.Ответсвенность  сторон.

14.1. В случае не уплаты «Заказчиком» установленной цены, причитающейся «Подрядчику» за выполненные работы, «Подрядчик» приостанавливает  проведение работ до уплаты «Заказчиком» соответствующих  сумм . сроки проведения работ увеличиваются на срок приостановки работ.

14.2. Если  «Подрядчик» не выполнит надлежащим образом свои обязательства  по  соблюдению  сроков окончания работ, то  «Подрядчик» обязуется уплатить неустойку  (штраф)  «Заказчику» ,  в случае предъявления «Заказчиком» соответствующего  письменного  требования, направленного  в срок, не менее  чем за 10  (десять) рабочих  дней, в размере 0,01% ( ноля  целых  одной   сотой процента) от стоимости  невыполненного объема работ , за каждый день с момента официального  уведомления «Заказчиком».

14.3. Если «Заказчик» не выполнит своих  договорных  обязательств  по  своевременному осуществлению  текущих  платежей, то «Заказчик» обязуется уплатить «Подрядчику» неустойку,  , в размере 0,01%  (ноля целых  одной сотой  процента) от суммы задолженности  за каждый час с момента возникновения соответствующих  нарушений настоящего  Договора.

14.4. Оплата или удержание неустойки  не освобождает «Подрядчика» и  «Заказчика» от обязательств и ответственности  по  договору.

14.5. «Заказчик» не имеет право  удерживать  суммы неустоек (штрафов) из  текущих  платежей.

14.6. В случае если задержки, возникшие по  вине «Заказчика», воспрепятствуют своевременному завершению  работ  «Подрядчиком», Стороны проведут переговоры  с целью согласования новых  сроков завершения работ «Подрядчиком».

14.7. Если, по мнению  одной из  сторон не иметься возможности  разрешить возникший спор между сторонами путем переговоров, то он подлежит  разрешению  в суде, в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

«Заказчик»:                                                                                                     «Подрядчик»:

15.Прочие условия.

16. Адреса и реквизиты сторон.

Подрядчик:                                                                                    Заказчик:

ИП Токин  Николай   Николаевич,                                     _________________________________

ИНН  442900385106, паспорт: 34 00 № _________,

выдан ОВД Чухломского  района Костромской              _________________________________

области , 16.02.2001г., проживающий по  адресу:

Костромская область, г. Чухлома,                                         _________________________________

ул. Сверлова, д.19,

тел. 8 – 960 742-73-10,                                                         __________________________________

Об изменении адреса  и паспортных реквизитов Стороны уведомляют друг друга в  срок  предела действия договора.

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:                                                        /                                                      /

ПОДРЯДЧИК:                                               /                                                      /